
**CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES**

NOM : David Drapeau

**Conception Web**

**Projet : Voyage International**



**JOURNAL D’ACTIVITÉS**

**Projet voyage international**

**Hiver 2020**

**Équipe**

Michaël Leblanc

Michel-Antoine Lemire

Gabriel Robinson

David Drapeau

DATE : 5 mars 2020 au 10 mars 2020

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Sprint planning. Prise d’écran et terminer la documentation

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Une bonne partie de la documentation. Les prise d’écran et le livrable.

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Rapport de bug. On les réglait au fur et à mesure

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Le temps! Les captures d’écran sont longues à faire et à placer. Même chose pour la documentation.

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui Si oui de combien ? \_\_\_\_**

**Nombre d’heures individuelles: \_\_\_\_7h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 13h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui**

Durée : 20h

Durée Cumulative : 87h

DATE : 27 février 2020 au 4 mars 2020

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Sprint planning. Ajouts de validations, tests et début de la documentation

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Sprint Planning. J’ai réussi à ajouter les validations manquantes. Les tests se faisaient au fur et à mesure que je testais les validations. J’ai créé le tutoriel qui est maintenant en ligne dans l’application.

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Rien pour l’instant, la documentation commence!

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Le temps!

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui Si oui de combien ? \_\_non\_\_**

**Nombre d’heures individuelles: \_\_\_\_1h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 13h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui**

Durée : 14h

Durée Cumulative :67h

DATE : 19 février 2020 au 26 février 2020

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Sprint planning. Et je dois terminer le visuel des formulaires et des interfaces.

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Sprint Planning. J’ai aussi terminé ma tâche de retravailler les formulaires

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Je voulais ajouter plus de validations et entrer dans la phase de tests

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Quelques problèmes d’Affichage ici et là. Rien de majeur. Ça s’est réglé rapidement

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui Si oui de combien ? \_non\_\_\_**

**Nombre d’heures individuelles: \_\_\_\_1h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 13h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui**

Durée : 14 h

Durée Cumulative : 51h

DATE : 11 février 2020 au 18 février 2020

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Sprint planning. Et cette semaine, on commence à revoir/refaire l’interface des différents formulaires.

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Sprint Planning et la moitié des formulaires

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Il y a beaucoup de formulaires! La tâche est longue, mais on va passer au travers

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Quelques problèmes d’Affichage ici et là. Je devais aussi attendre que Michel-Antoine et Gabriel finissent de travailler avec la BD. Aussi Michael travaillait sur la page propositions

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui Si oui de combien ? \_\_\_non\_**

**Nombre d’heures individuelles: \_\_\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 13h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui**

Durée : 13h

Durée Cumulative : 39h

DATE : 4 février 2020 au 10 février 2020

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Sprint planning et reformater les formulaires. Bref, on continue le travail de la semaine précédente!

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Sprint Planning et j’ai pu reformater plusieurs autres formulaires

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

J’ai pas mal terminé ce que j’avais à faire

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Quelques difficultés à bien tous reformater, mais Michel-Antoine et Michael me donne des coups de main pour bien réussir

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui Si oui de combien ? \_non\_\_\_**

**Nombre d’heures individuelles: \_\_0\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 13h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui**

Durée : 13h

Durée Cumulative :26h

DATE : 28 janvier 2020 - 3 février 2020

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Sprint planning et reformater les formulaires

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Sprint Planning et j’ai pu reformater 3 formulaires

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Le formulaire de Questions n’est pas complété.

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Quelques difficultés à bien tous reformater, mais Michel-Antoine et Michael me donne des coups de main pour bien réussir

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui Si oui de combien ? \_\_Non\_\_**

**Nombre d’heures individuelles: \_\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 13h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui**

Durée : 13h

Durée Cumulative : 13h