
**CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES**

NOM :Gabriel Robinson

**Conception Web**

**Projet : Voyage International**



**JOURNAL D’ACTIVITÉS**

**Projet Web – Voyage International**

**Hiver 2020**

**Équipe**

Michel-Antoine Lemire

David Drapeau

Michael Leblanc

Gabriel Robinson

DATE : 2020/01/24

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Aucun sprint établi

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Trouver une solution pour garder la structure du projet à Michel-Antoine.
* Création des entités de la base de données et de leur fonction validate.
* Création de l’adapteur pour l’objet Compte (CompteBD) Contient les fonctions pour les requêtes à la base de données.

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_4\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_3\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 7h

DATE : 2020/01/25

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Rien de planifier Juste avancement la fin de semaine.

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Création de plusieurs ObjetsDB (ActivationsDB, VoyagesDB, ComptesVoyagesDB,etc.)

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_2\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 2h

Durée Cumulative : 9h

DATE : 2020/01/28

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Sprint planning (1hrs)
* Mettre en place la restructuration de login

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Sprint planning
* Mis en place la restructuration de login
* Traduction de requêtes SQL de controller dans les objets DB

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Tous les tâches ont été réalisées.

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_3\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_3\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 6h

Durée Cumulative : 15h

DATE : 2020/01/31

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Terminer les requêtes à la base de données pour les controllers

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Fait la moitié des requêtes à faire

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

* Les 5 derniers controller à faire leurs requêtes

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 22h

DATE : 2020/02/04

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Terminer les requêtes à la base de données pour les controllers
* Sprint planning (1hrs)

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Sprint planning
* Terminer les requêtes pour les controllers

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 29h

DATE : 2020/02/07

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Remplacer les objets mock par les calls avec les objets mock

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Débuter les objets mock par les calls avec les objets mock

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

* Remplacer les objets mock par les calls avec les objets mock

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 36h

DATE : 2020/02/11

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Sprint planning(1hrs)
* Remplacer les objets mock par les calls avec les objets mock

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Sprint planning(1hrs)
* Continuer les objets mock par les calls avec les objets mock

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

* Remplacer les objets mock par les calls avec les objets mock

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 43h

DATE : 2020/02/14

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Remplacer les objets mock par les calls avec les objets mock

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Continuer les objets mock par les calls avec les objets mock

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

* Remplacer les objets mock par les calls avec les objets mock

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 50h

DATE : 2020/02/18

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Sprint planning(1hrs)
* Remplacer les objets mock par les calls avec les objets mock

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Sprint planning(1hrs)
* Terminer les objets mock par les calls avec les objets mock

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 57h

DATE : 2020/02/21

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Réparer des bogues dû aux changements vers les Objets DB. (Des actions ou des changements invoulue) (Surtout autour des formulaires dynamiques)

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Réparer des bogues dû aux changements vers les Objets DB. (Des actions ou des changements invoulue) (Surtout autour des formulaires dynamiques)

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 64h

DATE : 2020/02/25

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Réparer un bogue dans formulaire (2 form mais un submit)¸
* Création d’entité et de dbobjects pour les propositions
* Sprint planning(1hrs)

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Réparer un bogue dans formulaire (2 form mais un submit)¸
* Création d’entité et de dbobjects pour les propositions
* Sprint planning(1hrs)

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 71h

DATE : 2020/02/28

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Faire fonctionner l’ordre dans la création d’un formulaire (Éditeur dynamique)
* Finir le backend propositions
* Réparer le bogue dans valeurs/edit.php

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Faire fonctionner l’ordre dans la création d’un formulaire (Éditeur dynamique)
* Finir le backend propositions
* Réparer le bogue dans valeurs/edit.php

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

* Toute les tâches planifiées ont été complétées.

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 78h

DATE : 2020/03/03

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Sprint planning(1hrs)
* Grosse planification pour la dernière semaine ( À faire versus ne pas faire)
* Rencontre avec la PO. (Product owner)
* Proposition ajout et deboguages

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Sprint planning(1hrs)
* Grosse planification pour la dernière semaine ( À faire versus ne pas faire)
* Rencontre avec la PO. (Product owner)
* Proposition ajout et deboguages

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

* Très long à cause de la gestion de reponse en fonction des questions répondues.

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 85h

DATE : 2020/03/06

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Proposition déboguer le add,edit,view
* Faire en sorte de pouvoir téléverser et télécharger des documents
* Pouvoir téléverser des fichiers excel et powerpoint
* Faire rediriger les pages après les flash
* Divers bogues fix

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Proposition déboguer le add,edit,view
* Faire en sorte de pouvoir téléverser et télécharger des documents
* Pouvoir téléverser des fichiers excel et powerpoint
* Faire rediriger les pages après les flash
* Divers bogues fix

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

* Très long à cause de la gestion de reponse en fonction des questions répondues.

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 92h

DATE : 2020/03/08

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Bug Tracking
* Bug fixes

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Bug Tracking
* Bug fixes

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

* Différents bogues qui peuvent être long à trouver et réparer. (Exemple : )

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_6\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 6h

Durée Cumulative : 98h

DATE : 2020/03/09

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Bug Tracking
* Bug fixes

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Bug Tracking
* Bug fixes

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

* Très long à cause de la gestion de reponse en fonction des questions répondues.

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 7h

Durée Cumulative : 105h

DATE : 2020/03/10

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

* Finalisation de documentation
* Préparation de la présentation
* Bug fixes
* Présentation final au responsable du projet

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

* Finalisation de documentation
* Préparation de la présentation
* Bug fixes
* Présentation final au responsable du projet

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? \_\_\_\_\_0\_\_h**

**Nombre d’heures individuelles: \_7\_\_h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: \_0\_\_h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Oui / Non**

Durée : 9h

Durée Cumulative : 114h